КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

412950 Саратовская область г. Шиханы ул. Ленина д. 8

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  контрольно-счетной комиссии

_____________Н.Г. Ванюшина

подпись

«06» октября  2021 года

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в муниципальном образовании город Шиханы

Саратовской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 9 Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального образования города Шиханы Саратовской области, утвержденного решением Собрания депутатов ЗАТО Шиханы от 23.05.2019 г. №5-53-5, п.2.4. плана работы контрольно-счетной комиссии  на 2021 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, выделенные на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах.

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города Шиханы Саратовской области».

4. Проверяемый период деятельности: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 09 августа 2021 года по 08 сентября 2021 года.

6. Цели контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в муниципальном образовании город Шиханы Саратовской области.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Шиханы Саратовской области (далее – МКУ «УГХ», учреждение) создано путем переименования существующего муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства закрытого административно – территориального образования Шиханы Саратовской области» в соответствии с постановлением администрации муниципального образования города Шиханы от 04.07.2019 г. №256 и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава, муниципальных правовых актов.

Учреждение создано с целью выполнения управленческих функций по решению вопросов местного значения муниципального образования города Шиханы Саратовской области в сфере координации деятельности предприятий и служб жилищно-коммунального хозяйства в сфере водо-газо-энерго-снабжения города, благоустройства и озеленения территории города, по обеспечению эффективного функционирования, определению перспектив развития и совершенствования жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города Шиханы, по обеспечению населения коммунальными услугами, осуществления мероприятий, обеспечивающих надежную сохранность муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся в муниципальной  собственности, улучшения санитарного состояния города, ремонту и эксплуатации дорожного хозяйства, осуществление муниципального контроля за состоянием автомобильных дорог местного значения,  консультирование населения по вопросам защиты окружающей среды и экологии, по вопросам защиты прав потребителей в сфере ЖКХ и других вопросов местного значения в указанных сферах.

Учредителем учреждения является муниципальное образование город Шиханы. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования города Шиханы.

Функции и полномочия собственника имущества учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами осуществляет уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом администрации МО города Шиханы.

МКУ «УГХ» является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет печать с указанием своего полного и сокращенного наименования, необходимые для осуществления своей деятельности бланки и штампы со своим полным и сокращенным наименованием, а также имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, обособленное имущество, переданное ему на праве оперативного управления. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открываемые ему в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

Должностным лицом ответственным за организацию деятельности в проверяемом периоде являлся Гришин В. В. – директор МКУ «УГХ».

С 01.07.2021 г. и по настоящее  время и.о. директора МКУ «УГХ» является Столярова Е.А.

По итогам проверки составлен Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в муниципальном образовании город Шиханы Саратовской области» (далее - Акт проверки) от 20.09.2021 г.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1) По вопросу: «Анализ ресурсного обеспечения и использования средств бюджета, выделенных на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах».

1. В ходе контрольного мероприятия  контрольно-счетной комиссией с участием депутатов Собрания депутатов города Шиханы проведен осмотр выполненных работ в рамках реализации инициативного проекта на развитие общественной территории в районе дома №32 по улице Ленина.

В результате осмотра установлено следующее:

1) имеются случаи замены одного материала на другой;

2) завышение объемов используемого материала;

3) отсутствие выполненных работ и материалов, включенных в акты о приемке выполненных работ:

- щебень из природного камня для строительных работ марка:600, фракция 20-40 мм в количестве 15,12 куб.м;

- щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-20 мм в количестве 5,04 куб.м;

- работы по устройству металлических пешеходных ограждений 48 м;

- панель сварная, НАЙЛОФОР 3Д, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк + порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 шт.* 8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200*50, высота 103 см в количестве 48 м;

-  работы по сборке лестниц с перилами и площадок с маршами 80 кв.м;

- трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм в количестве 40 м.

Всего не выполнены работы и отсутствуют материалы на сумму 215 031 рублей.

4) имеются не предусмотренные локальными сметными расчетами и актами о приемке выполненных работ:

- деревянное ограждение на детской площадке;

- две дорожки из бывших в употреблении бетонных плит от пешеходной асфальтовой дорожке до детской площадки;

- основания под двумя навесами на детской площадке из бывших в употреблении бетонных плит;

- детское игровое оборудование качалка-балансир;

- металлический поручень на одной пешеходной асфальтовой дорожке.

2) По вопросу: «Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг».

1. Изменение в план-график и извещение о проведение электронного аукциона  на обустройство детской площадки в районе д. №32 по ул. Ленина размещены в один день 13.07.2020 г., что является нарушением части 9 статьи 16 от 05.04.2013 г. №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).

В данном нарушении имеются  признаки состава административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность  частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ и частью 1.5. статьи 7.30. КоАП РФ (в соответствии с частью 1 статьи 4.5. КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения).

2. В разделе 9 документации электронного аукциона указанный размер обеспечения исполнения контракта не соответствует установленному размеру в извещении о проведении электронного аукциона, что является нарушением части 1 статьи 64 Закона №44-ФЗ.

3. В разделе 9 документации электронного аукциона прописано, что размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, что является нарушением части 6 статьи 96 Закона №44-ФЗ.

В проекте контракта, который является неотъемлемой частью документации об электронном аукционе установлено аналогичное нарушение.

4. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств не соответствует установленному размеру в извещении о проведении электронного аукциона, что является нарушением части 1 статьи 64 Закона №44-ФЗ.

Таким образом, в ходе проверки установлено, что документация об аукционе утверждена с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок. В данном нарушении имеются  признаки состава административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность  частью 4.2. статьи 7.30 КоАП РФ (в соответствии с частью 1 статьи 4.5. КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения).

5. Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона от 28.07.2020 г. №0160300042120000025-3 в соответствии со статьей 69 Закона №44-ФЗ победителем электронного аукциона  признан участник, подавший заявку и который предложил наиболее низкую цену контракта. В связи, с чем было принято решение заключить контракт с победителем электронного аукциона – МКУП «Благоустройство» по цене, предложенной победителем 1 108 456 рублей 65 копеек.

В результате 10.08.2020 г. был заключен контракт на сумму 1 108 456 рублей 00 копеек, что является нарушением части 10 статьи 83.2. Закона №44-ФЗ.

6. МКУ «УГХ» были нарушены установленные контрактом сроки расчетов, что является нарушением требований части 13.1. статьи 34 Закона №44-ФЗ и пункта 2.6. контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории в районе дома №32 по ул. Ленина в муниципальном образовании города Шиханы Саратовской области в рамках реализации проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах №25 от 10.08.2020 г. (далее – контракт).

В данном нарушении имеются  признаки состава административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность  частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

7. Не представлялся проект производства работ, что является нарушением требований пункта 4.1.2 контракта.

8. Для проверки соответствия качества выполненных подрядчиком работ требованиям, установленным контрактом, экспертная организация не привлекалась, экспертиза не проводилась, что является нарушением части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ и пункта 4.2.3. контракта.

В данном нарушении имеются  признаки состава административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность  частью 8 статьи 7.32. КоАП РФ.

9. В контракте (в пункте 7.2.2.7.) имеется недостоверная информация, что является нарушением части 3 статьи 7 Закона №44-ФЗ.

10. Пунктом 9.2. контракта установлено: «Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Подрядчиком на сумму 69 716 (Шестьдесят девять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 05 копеек, что составляет 5% от цены Контракта», что  противоречит части 6 статьи 96 Закона №44-ФЗ.

11. МКУ «УГХ» были нарушены установленные сроки возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, что является нарушением пункта 9.3. контракта.

В данном нарушении имеются  признаки состава административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность  частью 2 статьи 7.31.1 КоАП РФ.

12. МКУ «УГХ» были нарушены требования, установленные  частью 9 статьи 16 Закона №44-ФЗ, которой установлено, что в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта. При этом договор на выполнение работ по благоустройству общественной территории в районе дома 32 по ул. Ленина в муниципальном образовании города Шиханы Саратовской области в рамках реализации проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах (устройство асфальтовых дорожек, покупка и установка детских игровых комплексов) №10 от 28.09.2020 г. (далее – договор)  был заключен 28.09.2020 г., а изменения в план – график внесены только 14.10.2020 г.

В данном нарушении имеются  признаки состава административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность  частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

13. Согласно части 1 статьи 16 Закона №44-ФЗ закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. В связи, с чем МКУ «УГХ» не имел право 28.09.2020 г. заключать договор до внесения соответствующих изменений в план – график.

9. Выводы:

Муниципальное образование город Шиханы Саратовской области в 2020 году приняло участие и прошло конкурсный отбор по предоставлению субсидии для софинансирования расходных обязательств по реализации инициативного проекта на развитие общественной территории в районе дома №32 по улице Ленина (обустройство детской площадки с мини футбольным полем).

На реализацию инициативного проекта были предусмотрены средства в сумме 1 394,3 тыс. рублей.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Шиханы от 20.05.2021 г. №5-93-3 «Об исполнении бюджета муниципального образования города Шиханы Саратовской области за 2020 год» при реализации проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах, освоено 1 394,3 тыс. рублей (или 100% от плановых бюджетных назначений).

При этом в ходе контрольного мероприятия было установлено:

1) в ходе выполнения работ по обустройству детской площадки с мини футбольным полем выявлены случаи замены одного материала на другой; завышение объемов используемого материала; отсутствие выполненных работ и материалов, включенных в акты о приемке выполненных работ на сумму 215 031 рублей;

2)  нарушения действующего законодательства РФ о закупках товаров работ, услуг, в которых имеются признаки состава административных правонарушений.

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: не имеется.

11. Предложения (рекомендации):

1) Направить отчет о результатах проверки для сведения и принятия решений главе муниципального образования города Шиханы.

2) Направить копию отчета о результатах проверки в адрес прокуратуры.

3) Направить представление МКУ «УГХ».

4) Руководителю МКУ «УГХ» проанализировать и принять меры по устранению выявленных недостатков и нарушений (которые возможно устранить), а также проводить работу по недопущению их в будущем.

| Приложение: | 1. Копия Акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в муниципальном образовании город Шиханы Саратовской области» на ___ л. в 1 экз. |
| --- | --- |
| Председатель контрольно- счетной комиссии | Ванюшина Н.Г. |